# T1-11 AutoDL 环境初始化报告

AutoDL 环境初始化 + AI 模型预下载 + MySQL 数据迁移

项目：糖知 SugarGuard AI

编写人：鞠星冉

日期：2026年4月28日

# 1. 任务概述

本报告记录了糖知 SugarGuard AI 项目在 AutoDL 算力云平台上的服务器环境初始化全过程，涵盖 Python 运行环境搭建、AI 深度学习模型预下载、MySQL 数据库完整迁移三大核心模块。任务编号 T1-11，属于 Sprint 1 迭代的部署运维类工作。

## 1.1 任务基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务编号 | T1-11 |
| 任务名称 | AutoDL 环境初始化 + AI 模型预下载 + MySQL 数据迁移 |
| 所属迭代 | Sprint 1 - 基础调通 · Bug修复 · 云部署 |
| 关联需求 | US-02 AutoDL算力云部署与上线 |
| 负责人 | 鞠星冉 |
| 计划工时 | 8小时 |
| 实际工时 | 6小时 |
| 计划日期 | 2026-04-23 ~ 2026-04-28 |
| 完成日期 | 2026-04-28 |
| 任务状态 | 已完成 ✅ |

## 1.2 任务目标

① 在 AutoDL 算力云服务器上搭建完整的 Python 3.10 运行环境，安装 AI 服务所需的全部依赖包
② 预下载 ViT 图像识别模型和 Sentence-Transformers 嵌入模型到本地缓存，支持离线运行
③ 将本地 MySQL 数据库的 14 张业务表完整迁移到服务器，确保数据一致性
④ 验证环境可用性，为后续服务部署提供基础设施保障

# 2. 服务器硬件与系统环境

## 2.1 硬件配置

| 项目 | 配置详情 |
| --- | --- |
| GPU 型号 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER |
| GPU 显存 | 16 GB 独立显存 / 32760 MiB 共享显存 |
| CPU | 8 vCPU（Intel Xeon 系列） |
| 内存 | 48 GB DDR4 |
| 系统盘 | 50 GB SSD（免费） |
| 数据盘 | /root/autodl-tmp/（持久化存储） |
| 网络 | 内网千兆 + 公网出口（按流量计费） |

## 2.2 系统环境

| 项目 | 版本/配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04 LTS（AutoDL 容器镜像） |
| 容器 ID | autodl-container-69a4429c94-11d6c9d2 |
| Python | 3.10.x（系统自带） |
| CUDA 版本 | 12.x |
| PyTorch | 2.x（CUDA 支持） |
| SSH 端口 | 57685 |
| SSH 地址 | connect.westc.seetacloud.com |
| 时区 | Asia/Shanghai (UTC+8) |

# 3. Python 环境搭建

## 3.1 虚拟环境创建

在 /root/autodl-tmp/sugarguard/ai-service/ 目录下创建 Python 虚拟环境，与系统环境隔离：

cd /root/autodl-tmp/sugarguard/ai-service
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate

## 3.2 依赖安装

安装 AI 服务所需的全部 Python 依赖包，主要分为以下几类：

| 依赖包 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| fastapi | 0.104+ | Web API 框架，提供 REST 接口 |
| uvicorn | 0.24+ | ASGI 服务器，运行 FastAPI 应用 |
| transformers | 4.36+ | HuggingFace 模型加载与推理 |
| torch | 2.x | PyTorch 深度学习框架（含 CUDA 支持） |
| torchvision | 0.16+ | 图像预处理与模型辅助 |
| Pillow | 10.x | 图像处理（裁剪、缩放、格式转换） |
| faiss-cpu | 1.7+ | Facebook 向量相似度检索库 |
| sentence-transformers | 2.2+ | 文本嵌入模型（RAG 知识库） |
| pymysql | 1.1+ | MySQL 数据库连接器 |
| httpx | 0.25+ | 异步 HTTP 客户端（调用 DeepSeek API） |
| python-dotenv | 1.0+ | 环境变量配置文件加载 |
| python-multipart | 0.0.6+ | 文件上传解析（multipart/form-data） |
| pydantic | 2.x | 数据模型校验 |
| numpy | 1.24+ | 数值计算 |
| scikit-learn | 1.3+ | 机器学习辅助工具 |

pip install -r requirements.txt
# 安装耗时约 5 分钟，主要是 torch 包体较大（~2GB）

# 4. AI 模型预下载

## 4.1 ViT 图像识别模型

Vision Transformer (ViT) 是 Google 发布的基于 Transformer 架构的图像分类模型，用于糖知 APP 的食物拍照识别功能。模型预训练于 ImageNet-21k 数据集，支持 1000 类物体分类，包括常见食物类别。

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 模型名称 | google/vit-base-patch16-224 |
| 模型架构 | ViT-Base, patch size 16, 输入 224×224 |
| 参数量 | 约 8600 万（86M） |
| 模型文件大小 | 约 350 MB |
| 预训练数据 | ImageNet-21k + ImageNet-1k (fine-tuned) |
| 输出类别数 | 1000 类（ImageNet 标签） |
| 缓存路径 | /root/autodl-tmp/sugarguard/models_cache/vit/ |
| 推理设备 | GPU (CUDA) 或 CPU（自动检测） |
| 推理延迟 | GPU ~200ms / CPU ~2-3s |

# 模型下载命令（在有网络时执行一次）
python3 -c "
from transformers import ViTForImageClassification, ViTFeatureExtractor
model = ViTForImageClassification.from_pretrained(
    'google/vit-base-patch16-224',
    cache_dir='models_cache/vit'
)
extractor = ViTFeatureExtractor.from_pretrained(
    'google/vit-base-patch16-224',
    cache_dir='models_cache/vit'
)
print('ViT model downloaded successfully')
"

## 4.2 Sentence-Transformers 嵌入模型

Sentence-Transformers 模型用于 RAG（检索增强生成）知识库的文本向量化。将健康知识文档切分为段落后，通过该模型转换为 384 维向量，存入 FAISS 索引实现语义检索。

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 模型名称 | sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 |
| 模型架构 | MiniLM-L6, 6层 Transformer |
| 参数量 | 约 2200 万（22M） |
| 模型文件大小 | 约 80 MB |
| 输出维度 | 384 维向量 |
| 最大序列长度 | 256 tokens |
| 缓存路径 | /root/autodl-tmp/sugarguard/models_cache/st/ |
| 用途 | 健康知识库 RAG 语义检索 |

## 4.3 离线运行配置

为确保服务器在无外网或网络不稳定时仍能正常运行，配置 HuggingFace 离线模式：

# 在 .env 文件或 start_services.sh 中设置
export HF_HUB_OFFLINE=1
export TRANSFORMERS_OFFLINE=1

# 效果：模型加载时不再尝试联网更新
# 前提：models_cache/ 目录已包含完整模型文件

# 5. MySQL 数据库迁移

## 5.1 迁移方案

采用 mysqldump 导出 + mysql 导入的方式将本地开发环境的 MySQL 数据库完整迁移到 AutoDL 服务器。数据库名为 Android_health_db，包含 14 张业务表。

# 本地导出
mysqldump -uroot -p123456 Android_health_db > android_health_db.sql

# 上传到服务器（通过 SFTP/SCP）
scp -P 57685 android_health_db.sql root@connect.westc.seetacloud.com:/root/autodl-tmp/

# 服务器导入
mysql -uroot -p123456 Android_health_db < /root/autodl-tmp/android_health_db.sql

## 5.2 数据表清单

迁移的 14 张业务表详情如下：

| # | 表名 | 记录数 | 说明 | 主要字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | users | 22 | 用户账户表 | user_id, username, password(BCrypt), email, phone, avatar_url |
| 2 | user_roles | 22 | 用户角色关联表 | user_id, role (USER/ADMIN) |
| 3 | food_items | 2421 | 食物营养数据库 | name_cn, name_en, category, sugar, calories, protein, gi_value |
| 4 | drinks | 296 | 饮品数据库 | drink_name, brand, category, sugar_content, calories, health_score |
| 5 | meal_records | 736 | 饮食记录表 | user_id, food_name, sugar_content, calories, meal_type, image_path |
| 6 | daily_health_records | 180+ | 每日健康记录 | user_id, record_date, sugar_intake, water_intake, exercise, sleep |
| 7 | user_health_profiles | 20+ | 用户健康档案 | user_id, age, gender, height, weight, bmi, sugar_limit |
| 8 | drink_preferences | 30+ | 饮品偏好表 | user_id, drink_id, preference_score, sweetness_level |
| 9 | conversation_history | 66 | AI 对话历史 | user_id, user_message, bot_response, intent, feedback |
| 10 | user_notifications | 100+ | 通知记录表 | user_id, title, content, type, target_page, is_read |
| 11 | user_notification_settings | 5+ | 通知设置表 | user_id, sugar_alert, meal_reminder, quiet_start/end |
| 12 | health_knowledge | 66 | 健康知识库 | title, content, category, source |
| 13 | achievements | 30 | 成就系统表 | user_id, achievement_id, unlocked, unlock_date |
| 14 | reports | 10+ | 健康报告表 | user_id, period, report_type, summary, created_at |

# 6. 问题排查与解决

## 6.1 MySQL TCP 连接被拒绝

问题描述：MySQL 服务启动后，通过 TCP (127.0.0.1:3306) 连接时报错 "Connection refused"，但通过 Unix Socket 可以连接。

根因分析：AutoDL 容器中 MySQL 默认配置了 skip-networking 参数，禁止 TCP 连接，仅允许 Unix Socket 本地连接。但 Spring Boot 后端和 FastAPI AI 服务都需要通过 TCP 连接 MySQL。

解决方案：

# 1. 找到 MySQL 配置文件
find / -name 'my.cnf' -o -name 'mysqld.cnf'

# 2. 注释掉 skip-networking
# 原始: skip-networking
# 修改: # skip-networking

# 3. 确保 bind-address 允许本地连接
bind-address = 127.0.0.1

# 4. 重启 MySQL
service mysql restart

# 5. 验证 TCP 连接
mysql -h 127.0.0.1 -P 3306 -uroot -p123456 -e 'SELECT 1;'
# → 1 (连接成功)

# 7. 验证结果

## 7.1 环境验证清单

| # | 检查项 | 验证命令 | 预期结果 | 实际结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Python 环境 | python3 --version | Python 3.10.x | ✅ 通过 |
| 2 | 虚拟环境激活 | which python | 含 venv 路径 | ✅ 通过 |
| 3 | PyTorch CUDA | python -c 'import torch; print(torch.cuda.is_available())' | True | ✅ 通过 |
| 4 | ViT 模型加载 | python -c 'from transformers import ViTForImageClassification...' | 加载成功 | ✅ 通过 |
| 5 | ST 模型加载 | python -c 'from sentence_transformers import SentenceTransformer...' | 加载成功 | ✅ 通过 |
| 6 | MySQL TCP 连接 | mysql -h 127.0.0.1 -P 3306 -e 'SELECT 1' | 返回 1 | ✅ 通过 |
| 7 | 数据表数量 | SHOW TABLES | 14 张表 | ✅ 通过 |
| 8 | 食物数据 | SELECT COUNT(*) FROM food_items | 2421 | ✅ 通过 |
| 9 | 饮品数据 | SELECT COUNT(*) FROM drinks | 296 | ✅ 通过 |
| 10 | GPU 可用 | nvidia-smi | RTX 4080 SUPER | ✅ 通过 |
| 11 | 离线模式 | echo $HF_HUB_OFFLINE | 1 | ✅ 通过 |

## 7.2 GPU 状态截图

$ nvidia-smi
+-------------------------------+
| NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER |
| 700MiB / 32760MiB             |
+-------------------------------+
| GPU-Util: 0%  Temp: 35C       |
+-------------------------------+

# 8. 总结

T1-11 AutoDL 环境初始化任务已全部完成，主要成果如下：

① Python 3.10 虚拟环境搭建完毕，15 个核心依赖包全部安装成功
② ViT 图像识别模型（350MB）和 Sentence-Transformers 嵌入模型（80MB）已预下载到本地缓存
③ MySQL 数据库 14 张业务表完整迁移，包含 2421 条食物营养数据、296 条饮品数据、22 个用户等
④ 修复了 MySQL skip-networking 配置问题，确保 TCP 连接正常
⑤ 配置 HF_HUB_OFFLINE=1 离线模式，确保无外网时模型仍可加载
⑥ 11 项验证检查全部通过

环境初始化为后续的服务部署（T1-12）和 AI 服务验证（T1-13）奠定了基础。