# T1-19 Sprint 1 评审总结报告

Sprint 1 评审 + 燃尽图 + 总结

项目：糖知 SugarGuard AI

编写人：鞠星冉

日期：2026年4月28日

# 1. 迭代概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 迭代名称 | Sprint 1 - 基础调通 · Bug修复 · 云部署 |
| 迭代周期 | 2026-04-20 ~ 2026-04-28 (9天) |
| 迭代目标 | 修复 BUG-021~031 / 三端联调 / AutoDL 云端部署 |
| 总任务数 | 19 (T1-01 ~ T1-19) |
| 完成情况 | 19 项任务全部完成 |

# 2. 部署类任务完成情况

| 任务 | 负责人 | 状态 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1-11 环境初始化 | 鞠星冉 | 已完成 | T1-11_环境初始化报告.docx |
| T1-12 编排部署 | 鞠星冉 | 已完成 | T1-12_编排部署报告.docx |
| T1-13 AI服务部署 | 鞠星冉 | 已完成 | T1-13_AI服务部署报告.docx |
| T1-14 Release打包 | 王梓名 | 已完成 | T1-14_打包回归测试报告.docx |
| T1-18 API测试 | 鞠星冉 | 已完成 | T1-18_API测试报告.docx |

# 3. Bug 修复类任务状态

| 任务 | Bug | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1-01 | BUG-021 通知回归 | 鞠星冉 | 已完成 |
| T1-02 | BUG-030 注册示例数据 | 王文博 | 已完成 |
| T1-03 | BUG-031 AI回答显示 | 王梓名 | 已完成 |
| T1-04 | BUG-022 识别重复记录 | 王梓名 | 已完成 |
| T1-05 | BUG-025 同名食物累加 | 王梓名 | 已完成 |
| T1-06 | BUG-026 周日期+历史日期 | 陶星佑 | 已完成 |
| T1-07 | BUG-023/027 截图+Toast | 陶星佑 | 已完成 |
| T1-08 | BUG-028/029 日期+闪光灯 | 王梓名 | 已完成 |
| T1-09 | BUG-024 饮品图片 | 陶星佑 | 已完成 |

# 4. 服务器部署验证

## 4.1 服务状态

| 服务 | 端口 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| MySQL 8.0 | 3306 | 运行 (741条餐食/296条饮品/22用户) |
| Spring Boot 3.2 | 8080 | 运行 |
| FastAPI (AI) | 8000 | 运行 (healthy) |
| Nginx | 80/6006 | 运行 |
| GPU | N/A | RTX 4080 SUPER (700/32760 MiB) |

## 4.2 API 测试

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 测试端点数 | 22 |
| 通过数 | 22 |
| 核心功能 | 全部通过（登录/饮品/餐食/AI/通知） |
| ViT 识别 | 通过 (GPU 推理 ~200ms) |
| AI 问答 | 通过 (个性化建议正常返回) |

## 4.3 模拟器联调

通过 SSH 隧道连接 Android 模拟器到 AutoDL 服务器，用户实际操作产生 5 条记录。
• eggnog: AI 识别成功，图片上传成功，AI 建议生成成功
• ViT 识别: 模型正常返回 ImageNet 分类结果
• 手动添加: 功能正常

# 5. 文档产出清单

| 文档 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| T1-11_环境初始化报告.docx | 部署报告 | 环境搭建+模型下载+数据迁移 |
| T1-12_编排部署报告.docx | 部署报告 | docker-compose+Nginx+端口映射 |
| T1-13_AI服务部署报告.docx | 部署报告 | GPU推理+CPU降级+联调测试 |
| T1-14_打包回归测试报告.docx | 测试报告 | 18条回归用例全部通过 |
| T1-18_API测试报告.docx | 测试报告 | 22个API端点测试 |
| 零环境运行指南.docx | 运行指南 | 组员零环境完整指南 |
| api_test_results.json | 测试数据 | 自动化测试结果 |
| deployment_test_results.json | 测试数据 | 部署验证结果 |

# 6. 遗留事项

Sprint 1 所有任务均已完成，无遗留事项。
- BUG-021~031: 11 条 Bug 已全部修复并通过回归测试
- T1-14: Android Release 打包回归测试已完成（18/18 通过）
- T1-15: 饮品库扩充至 296 条，已完成
- T1-16: 健康知识库扩充至 162 篇，已完成
- T1-17: 单元测试 35 条已通过

# 7. 总结

Sprint 1 的 19 项任务已全部完成。AutoDL 服务器上的 4 个服务（MySQL、Backend、AI、Nginx）均正常运行，通过 SSH 隧道实现了模拟器到远程服务器的无缝连接。API 测试覆盖 22 个端点，全部通过。11 条 Bug（BUG-021~031）已全部修复并通过回归验证。Android Release 打包回归测试 18 项全部通过。本迭代达成目标：服务器三端联调、Bug 全部闭环、部署验证完毕，为 Sprint 2 的功能扩展与优化奠定了坚实基础。