SonarQube 二次扫描报告

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | SugarGuard AI（糖知） |
| 扫描时间 | 2026-05-07 |
| 扫描范围 | Android端 + Spring Boot后端 + Python AI服务 |
| 代码总行数 | 22,400 行 |
| 扫描工具 | SonarQube Community 10.x |

一、扫描结果对比

| 告警级别 | 首次扫描(Sprint 1) | 二次扫描(Sprint 2) | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| Blocker（阻断） | 0 | 0（新增3条已即时修复） | 归零 |
| Critical（严重） | 2 | 0（修复5条） | 归零 |
| Major（主要） | 18 | 12 | 降33% |
| Minor（次要） | 45 | 38 | 降16% |
| Info（信息） | 12 | 9 | 降25% |

二、Quality Gate 结果

| 指标 | 阈值 | 实际值 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Blocker | = 0 | 0 | 通过 |
| Critical | = 0 | 0 | 通过 |
| 代码覆盖率 | >=40% | 45.2% | 通过 |
| 重复率 | <=5% | 3.8% | 通过 |
| 技术债务 | <=30天 | 18天 | 通过 |

三、Blocker 修复详情（3 条）

B1. SQL注入风险

文件：MealService.java

问题：字符串拼接构造SQL查询（String sql = "SELECT * FROM meals WHERE name = '" + name + "'"）

修复：改用 JPA 参数化查询（@Query + ?1 占位符），从根本上杜绝SQL注入攻击

B2. 敏感信息日志输出

文件：AuthController.java

问题：用户登录失败时，日志中打印了用户密码明文（logger.info("login failed: " + password)）

修复：移除密码字段输出，仅记录用户名和失败原因

B3. 数据库连接未关闭

文件：DrinkRepository.java

问题：手动获取的 JDBC Connection 在异常路径下未关闭，可能导致连接泄漏

修复：改用 try-with-resources 确保连接必定关闭

四、Critical 修复详情（5 条）

| 编号 | 文件 | 问题 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | ChatViewModel.kt | chatResponse?.content 可能 NPE | 添加 ?. 和 ?: 操作符 |
| C2 | NotificationService.java | HashMap 多线程并发读写 | 改用 ConcurrentHashMap |
| C3 | AiServiceProxy.java | catch(Exception) 空块 | 添加 logger.error + throw |
| C4 | ImageUploadService.java | InputStream 异常时未关闭 | 添加 finally { stream.close() } |
| C5 | RetrofitClient.java | readTimeout=30 硬编码 | 提取为 Constants.API_TIMEOUT |

五、Major 告警处理（12 条）

12 条 Major 级告警已录入 TAPD 缺陷池，按以下分类：

| 分类 | 数量 | 处理计划 |
| --- | --- | --- |
| 冗余代码/死代码 | 4 | Sprint 3 清理 |
| 命名规范不符 | 3 | Sprint 3 重构 |
| 注释缺失 | 2 | Sprint 3 补充 |
| 复杂度过高（>15） | 2 | Sprint 3 拆分方法 |
| 魔术数字 | 1 | Sprint 3 提取常量 |

六、覆盖率分析

| 模块 | 代码行数 | 覆盖率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Android 前端（Kotlin） | 12,800 | 38% | Compose UI 难以自动化测试 |
| Spring Boot 后端（Java） | 6,200 | 58% | Service/Controller 层覆盖较好 |
| Python AI 服务 | 3,400 | 42% | 核心接口已覆盖 |
| 合计 | 22,400 | 45.2% | 达标（目标>=40%） |

完成人：鞠星冉    记录人：鞠星冉    日期：2026-05-07