Sprint 2 评审会议纪要

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 | Sprint 2 冲刺评审会 |
| 会议时间 | 2026-05-08 14:00-16:00 |
| 参会人员 | 鞠星冉(主持)、王梓名、吴汉东、陶星佑、王文博 |
| 会议地点 | 线上 |

一、迭代目标达成情况

| 指标 | 目标 | 实际 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务完成 | 14/14 | 13/14（ML Kit延续Sprint 3） | 是 |
| 需求P0/P1关闭率 | 100% | 100% | 是 |
| 需求P2关闭率 | >=80% | 85% | 是 |
| 饮品库 | >=100条 | 106条 | 是 |
| 食物库 | >=200条 | 1055条 | 是 |
| RAG知识片段 | >=500 | ~536 | 是 |
| ViT Top-3准确率 | >=85% | ~86% | 是 |
| AI首字响应 | <=3s | ~2.1s | 是 |
| SonarQube Blocker | =0 | 0 | 是 |
| 集成测试通过率 | >=95% | 100% | 是 |

二、Demo演示

1. 饮品库扩充：搜索「元气森林」「红牛」验证数据完整性

2. 食物库扩充：按品类浏览，确认18类1055条记录

3. RAG知识问答：提问「糖尿病患者能喝什么」，AI引用专业知识回答

4. 日记日历视图：7天/30天切换，历史日期跳转

5. 数据分析图表：日/周/月/半年切换，cubic bezier曲线

6. AI多轮对话：连续5轮问答保持上下文

7. 智能推荐：个性化排序+AI推荐理由

三、改进项

| 序号 | 改进项 | 说明 | 责任人 | 计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ML Kit衔接 | Sprint 2接入联调完成，Sprint 3调优验收 | 王梓名 | Sprint 3 |
| 2 | 图表性能 | 30天视图Canvas绘制轻微卡顿 | 吴汉东 | Sprint 3 |
| 3 | RAG更新SOP | 建立知识库更新标准流程 | 鞠星冉 | v1.1.0 |
| 4 | 自动化测试 | Espresso UI测试覆盖不足 | 王梓名 | Sprint 3 |

四、Sprint 3聚焦点

1. 创新功能：AI营养教练（必做）+ 控糖打卡社区（必做）

2. ML Kit本地饮品识别调优验收

3. Jenkins CI/CD流水线打通

4. 全量验收测试>=52条，通过率100%

5. 云端正式发布v1.0.0

完成人：鞠星冉    记录人：鞠星冉    日期：2026-05-08