Sprint 2 · T2-04 任务完成报告

RAG 向量库（FAISS）构建与接入

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务编号 | T2-04 |
| 任务名称 | RAG 向量库（FAISS）构建与接入 |
| 关联需求 | US-05 健康 RAG 知识库构建 |
| 负责人 | 鞠星冉 |
| 起止日期 | 2026-05-02 ~ 2026-05-04（3 天） |
| 迭代 | Sprint 2 |
| 发布计划 | v0.3.0-rc |
| 状态 | 已完成 |

一、RAG 架构设计

检索增强生成（RAG）的核心架构：

1. 离线阶段：知识文档 → 切分为片段 → Sentence-Transformers 编码为向量 → 存入 FAISS 索引

2. 在线阶段：用户提问 → 编码为查询向量 → FAISS 相似度搜索 Top-3 → 注入 DeepSeek Prompt → 生成回答

这样 AI 的回答不仅基于大模型通用知识，还融入了专业健康知识库的内容，提高了回答的专业性和准确性。

二、技术选型

| 组件 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 嵌入模型 | paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | 多语言支持好，中文语义理解准确，模型轻量（~400MB） |
| 向量维度 | 384 维 | MiniLM-L12 输出维度，平衡性能和精度 |
| 向量索引 | FAISS IndexFlatIP | 内积相似度，适合归一化向量的语义搜索 |
| 文本切分 | RecursiveCharacterTextSplitter | LangChain 提供，支持多级分隔符优先切分 |
| 持久化 | FAISS save_local / load_local | 轻量文件存储，无需额外数据库 |
| 大模型 | DeepSeek API（OpenAI 兼容接口） | 成本低、中文生成质量高 |
| 框架 | LangChain Community | 成熟的 RAG 工具链，集成 FAISS + HuggingFace |

三、核心代码实现

实现文件：ai-service/agents/rag_knowledge.py

HealthKnowledgeRAG 类核心方法：

• __init__()：初始化嵌入模型、加载或创建向量数据库

• _initialize_embeddings()：加载 HuggingFace 嵌入模型（本地模式，不下载）

• _load_or_create_vectorstore()：检查索引文件是否存在，存在则加载，否则创建

• _load_knowledge_from_db()：从 MySQL health_knowledge 表加载 130 条记录

• _load_extended_knowledge()：从 extended_knowledge.json 加载 25 条扩展知识

• _create_initial_vectorstore()：合并三源知识 → 切分 → 编码 → FAISS.from_documents → 保存

• search(query, top_k=3)：相似度搜索，返回 Top-K 结果及相关度分数

• get_relevant_context(query, max_length=1000)：格式化检索结果为可注入的上下文字符串

• add_knowledge(title, content, category, tags)：动态添加新知识到向量库

四、AI Chat 集成

修改文件：ai-service/agents/deepseek_agent.py

在 DeepSeekAgent.chat() 方法中新增 RAG 检索步骤：

1. 接收用户消息后，调用 get_rag_system().get_relevant_context(user_message)

2. 将检索到的知识片段追加到 enhanced_message：'【参考知识】\n{rag_context}'

3. DeepSeek 生成回答时同时参考用户档案 + RAG 知识 + 对话历史

4. 如果 RAG 检索失败（如向量库未初始化），优雅降级为无 RAG 模式

五、索引持久化与部署

FAISS 索引文件存储在 ai-service/data/faiss_index/health_knowledge/ 目录下。FastAPI 服务启动时自动加载索引，首次启动时自动创建。知识库更新流程：修改 extended_knowledge.json → 删除旧索引目录 → 重启服务自动重建。

六、验收结果

| 验收指标 | 目标 | 实际 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| FAISS 索引构建 | 成功 | 索引文件已生成 |  |
| 知识片段数 | ≥ 500 | ~536 |  |
| 检索 Top-3 相关性 | ≥ 80% | ~87%（30 题测试） |  |
| 平均检索耗时 | ≤ 100ms | ~18ms |  |
| AI Chat RAG 集成 | 正常工作 | 回答含专业知识引用 |  |
| 降级兜底 | RAG 失败不影响对话 | try-except 兜底 |  |

七、交付物

• ai-service/agents/rag_knowledge.py（完整 RAG 系统，含三源加载+FAISS 构建+检索+动态添加）

• ai-service/agents/deepseek_agent.py（chat() 方法集成 RAG 检索）

• ai-service/data/faiss_index/health_knowledge/（FAISS 索引持久化文件）

• ai-service/data/extended_knowledge.json（25 条扩展知识 JSON）

完成人：鞠星冉    日期：2026-05-04