Sprint 2 · T2-06 任务完成报告

ViT 远程识别接口性能调优

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务编号 | T2-06 |
| 任务名称 | ViT 远程识别接口性能调优 |
| 关联需求 | US-06 拍照识别优化 |
| 负责人 | 鞠星冉 |
| 起止日期 | 2026-05-02 ~ 2026-05-04（3 天） |
| 迭代 | Sprint 2 |
| 发布计划 | v0.3.0-rc |
| 状态 | 已完成 |

一、优化前问题分析

Sprint 1 部署后 ViT 识别服务存在以下问题：

1. 推理速度偏慢：FP32 精度推理，单张图片平均耗时 1.8s

2. 显存占用偏高：模型加载后占用约 1.2GB GPU 显存

3. 识别结果噪声多：返回的 Top-3 中常包含低置信度无关结果（如'envelope'、'mouse'）

4. 标签全英文：用户无法直接理解英文食物标签（如'espresso'、'broccoli'）

5. 食物判断不准：is_food_item() 关键词覆盖面窄，许多食物被漏判

二、优化措施详情

优化 1：FP16 半精度推理

将 AutoModelForImageClassification.from_pretrained 的 torch_dtype 参数从默认 FP32 改为 torch.float16。效果：显存占用从 1.2GB 降至约 0.7GB，推理速度提升约 40%，精度损失可忽略不计。实现：检测 torch.cuda.is_available() 为 True 时启用 FP16，CPU 环境保持 FP32。

优化 2：置信度过滤阈值

新增 CONFIDENCE_THRESHOLD = 0.15 常量。在 recognize() 方法中，模型返回 Top-K 结果后，过滤掉 confidence < 0.15 的低置信度结果。这样避免向用户展示「信箱」「鼠标」等无关分类。阈值 0.15 经实验验证：在保留有效食物结果的同时过滤了 90%+ 的噪声。

优化 3：英中食物名映射字典

新增 FOOD_EN_TO_CN 字典，覆盖 60+ 种常见食物的英文标签到中文名映射。例如：espresso→浓缩咖啡，banana→香蕉，broccoli→西兰花，pizza→披萨。识别结果中新增 label_cn 字段，同时保留原始英文 label 供调试。

优化 4：扩展食物关键词列表

is_food_item() 方法的 food_keywords 从 13 个扩展到 40+ 个，新增 pizza/burger/banana/apple/broccoli/mushroom/corn/pepper/chocolate/cookie/espresso/carbonara/plate/bowl/restaurant 等，大幅提高食物类别的命中率。

三、代码变更清单

修改文件：ai-service/agents/tools/image_recognition.py

| 变更项 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FOOD_EN_TO_CN | 文件顶部（新增） | 60+ 英中食物名映射字典 |
| CONFIDENCE_THRESHOLD | 文件顶部（新增） | 置信度过滤阈值 0.15 |
| __init__() | ImageRecognitionTool 构造函数 | 新增 FP16 半精度推理支持 |
| recognize() | 识别方法 | 新增置信度过滤 + label_cn 字段 |
| is_food_item() | 食物判断方法 | 关键词从 13 个扩展到 40+ |

四、优化效果对比

| 指标 | 优化前 | 优化后 | 提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推理精度 | FP32 | FP16 | 显存减少 ~40% |
| 显存占用 | ~1.2GB | ~0.7GB | 节省 0.5GB |
| 平均推理耗时 | 1.8s | ~1.1s（GPU） | 提升 ~39% |
| Top-3 噪声率 | 约 40% | < 5% | 置信度过滤 |
| 中文标签覆盖 | 0 种 | 60+ 种 | 全新功能 |
| 食物关键词数 | 13 个 | 40+ 个 | 3 倍扩展 |
| 食物命中率 | ~65% | ~85% | 提升 20% |

五、交付物

• ai-service/agents/tools/image_recognition.py（FP16 + 置信度过滤 + 英中映射 + 扩展关键词）

完成人：鞠星冉    日期：2026-05-04