Sprint 2 · T2-07 任务完成报告

饮食日记日历视图重构（7/30 日切换）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务编号 | T2-07 |
| 任务名称 | 饮食日记日历视图重构（7/30 日切换） |
| 关联需求 | US-07 饮食日记日历视图重构 |
| 负责人 | 陶星佑 |
| 起止日期 | 2026-05-02 ~ 2026-05-04（3 天） |
| 迭代 | Sprint 2 |
| 发布计划 | v0.3.0-rc |
| 状态 | 已完成 |

一、重构前问题

Sprint 1 BUG-026 修复后，日期滚动条已从「当天±3天」改为「以选中日期为中心±3天」。但仍存在以下不足：

1. 只有 7 天视图，无法直观查看月度饮食趋势

2. 用户不知道某天是否有记录（需逐天点击查看）

3. 缺少快速切换日/月视图的入口

二、重构方案

核心改动：新增 viewMode 状态变量，控制日期范围计算方式。

| 视图模式 | 日期范围 | UI 表现 | 交互 |
| --- | --- | --- | --- |
| week（7天） | selectedDate ± 3 天 | 水平 LazyRow 7 个日期卡片 | 点击卡片切换日期 |
| month（30天） | selectedDate 前 30 天 | 水平 LazyRow 30 个日期卡片 | 可左右滚动查看历史 |

三、代码变更详情

修改文件：app/.../ui/compose/DiaryScreen.kt

变更 1：新增 viewMode 状态

var viewMode by remember { mutableStateOf("week") } —— 默认 7 天视图

变更 2：日期范围动态计算

val weekDates = if (viewMode == "week") { (-3..3).map { baseDate.plusDays(it.toLong()) } } else { (0 until 30).map { baseDate.minusDays(29L - it) } }

变更 3：新增视图切换按钮

在标题栏日历图标旁添加 TextButton，显示当前模式（'7天'/'30天'），点击切换 viewMode。按钮使用 MintGreen 主题色，字号 12sp，FontWeight.Bold。

变更 4：已有功能保持

• DatePickerDialog 日历选择器：支持跳转任意历史日期（已在 BUG-026 修复中实现）

• 餐次分组排序：按 breakfast → lunch → dinner → snack 四组（已有逻辑）

• 每日糖分汇总进度条（已有逻辑）

• 左滑删除餐食记录（已有逻辑）

四、交互流程

1. 用户进入日记页 → 默认显示 7 天视图，选中今天

2. 点击「7天」按钮 → 切换为 30 天视图，显示过去 30 天的日期卡片

3. 在 30 天视图中左右滑动 → 浏览历史日期

4. 点击某天的日期卡片 → 加载该天的餐食记录

5. 点击日历图标 → 弹出 DatePickerDialog 跳转到任意日期

6. 点击「30天」按钮 → 切换回 7 天视图

五、验收结果

| 验收指标 | 目标 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 7天视图 | 以选中日期为中心显示前后3天 | 通过 |
| 30天视图 | 显示选中日期前30天 | 通过 |
| 视图切换 | 一键切换7天↔30天 | 通过 |
| 日历选择器 | 支持任意日期跳转 | 通过（BUG-026已修复） |
| 餐次分组 | 早/午/晚/加餐四组排序 | 通过 |
| 空日期 | 友好引导文案 | 通过 |

六、交付物

• app/.../ui/compose/DiaryScreen.kt（新增 viewMode + 视图切换按钮 + 30 天范围计算）

完成人：陶星佑    记录人：鞠星冉    日期：2026-05-04