Sprint 2 · T2-09 任务完成报告

AI 问答多轮对话 + 个性化上下文

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务编号 | T2-09 |
| 任务名称 | AI 问答多轮对话 + 个性化上下文 |
| 关联需求 | US-09 AI 问答多轮对话 + 个性化上下文 |
| 负责人 | 王梓名、鞠星冉 |
| 起止日期 | 2026-05-05 ~ 2026-05-06（2天） |
| 迭代 | Sprint 2 |
| 发布计划 | v0.3.0-rc |
| 状态 | 已完成 |

一、优化前状况

Sprint 1 的 AI 问答仅支持单轮问答，且不包含用户健康档案信息。具体问题：

1. 对话不保持上下文：每次提问都是独立的，AI 无法记住之前的对话内容

2. 回答缺乏个性化：AI 不知道用户的年龄/身高/体重/健康状况，给出的是通用建议

3. 缺少专业知识支撑：AI 仅依赖大模型通用知识，无法引用专业控糖指南

二、三大优化措施

优化 1：多轮对话上下文保持（≥5 轮）

修改 deepseek_agent.py 的 chat() 方法：将 chat_history[-3:] 改为 chat_history[-5:]，保留最近 5 轮对话历史。每轮包含 HumanMessage（用户消息）和 AIMessage（AI 回复），这样 DeepSeek 在生成回答时可以参考之前的对话上下文，实现连贯的多轮对话。

技术实现：LangChain 的 messages 列表中，在 SystemMessage 之后依次添加最近 5 轮的 HumanMessage + AIMessage，最后添加当前用户消息。DeepSeek API 的 max_tokens=2000 足以处理 5 轮上下文的长度。

优化 2：个性化健康档案注入

_format_user_context() 方法将用户健康档案格式化为结构化文本，注入到 Prompt 中。包含以下信息维度：

| 信息维度 | 字段 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 基础信息 | 年龄/性别 | 20岁 / 女 |
| 体型数据 | 身高/体重/BMI | 165cm / 55kg / BMI 20.2 |
| 健康状况 | 过敏/疾病/活动水平 | 无过敏 / 轻度活动 |
| 控糖目标 | 糖分限额/热量限额 | 25g/天 / 2000kcal/天 |
| 今日摄入 | 糖分/热量/饮水 | 已摄入15g / 1200kcal / 800ml |
| 近期趋势 | 7天均值 | 日均糖分22g / 日均热量1800kcal |

优化 3：RAG 知识检索集成

在 chat() 方法中新增 RAG 检索步骤。用户发送消息后，先调用 get_rag_system().get_relevant_context(user_message, max_length=800)，检索 Top-3 最相关的健康知识片段。然后将检索结果以'【参考知识】'标题追加到 enhanced_message 中。DeepSeek 生成回答时会参考这些专业知识，使回答更准确、更有引用依据。

RAG 检索失败时（如向量库未初始化），通过 try-except 优雅降级，不影响正常对话功能。

三、代码变更清单

| 文件 | 变更 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| deepseek_agent.py | chat_history[-5:] | 对话历史从3轮扩展到5轮 |
| deepseek_agent.py | RAG集成代码块 | 新增get_rag_system()调用和上下文注入 |
| deepseek_agent.py | _format_user_context() | 已有方法，格式化用户档案 |
| rag_knowledge.py | get_relevant_context() | 已有方法，返回Top-3知识上下文 |

四、验收结果

| 验收指标 | 目标 | 实际 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多轮上下文保持 | ≥ 5 轮 | 5 轮 |  |
| 个性化回复 | 融入用户档案 | 年龄/BMI/摄入量均体现 |  |
| RAG知识引用 | 回答含专业知识 | 回答引用膳食指南等 |  |
| 首字响应时间 | ≤ 3s | ~2.1s |  |
| 降级兜底 | RAG失败不中断 | try-except处理 |  |

五、交付物

• ai-service/agents/deepseek_agent.py（5轮历史 + RAG集成 + 个性化Prompt）

• app/.../ui/compose/ChatScreen.kt（多轮对话UI + Markdown渲染 + 流式显示）

完成人：王梓名、鞠星冉    记录人：鞠星冉    日期：2026-05-06