Sprint 2 · T2-12 任务完成报告

代码审查（SonarQube 阻断/严重归零）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务编号 | T2-12 |
| 任务名称 | 代码审查（SonarQube 阻断/严重归零） |
| 关联需求 | —（质量保证类） |
| 负责人 | 鞠星冉 |
| 起止日期 | 2026-05-06 ~ 2026-05-07（2天） |
| 迭代 | Sprint 2 |
| 发布计划 | v0.3.0-rc |
| 状态 | 已完成 |

一、扫描概况

| 指标 | Sprint 1 首次扫描 | Sprint 2 二次扫描 |
| --- | --- | --- |
| 代码总行数 | 18,500 | 22,400 |
| Blocker | 0 | 0（新增3条已即时修复） |
| Critical | 2 | 0（修复5条） |
| Major | 18 | 12 |
| 覆盖率 | 41.8% | 45.2% |
| Quality Gate | 通过 | 通过 |

二、修复的 Blocker 告警（3 条）

B1. MealService.java：SQL 字符串拼接 → 改用 JPA 参数化查询

B2. AuthController.java：日志中打印用户密码明文 → 移除敏感字段输出

B3. DrinkRepository.java：数据库连接未在 finally 中关闭 → 添加 try-with-resources

三、修复的 Critical 告警（5 条）

C1. ChatViewModel.kt：空安全检查缺失 → 添加 ?. 和 ?: 操作符

C2. NotificationService.java：HashMap 并发问题 → 改用 ConcurrentHashMap

C3. AiServiceProxy.java：空 catch 吞没异常 → 添加 logger.error + 重抛

C4. ImageUploadService.java：InputStream 未关闭 → 添加 finally 关闭

C5. RetrofitClient.java：超时值硬编码 → 提取为配置常量

四、交付物

• SonarQube 二次扫描报告（Blocker=0、Critical=0、Quality Gate 通过）

• 8 条告警修复的代码提交记录

完成人：鞠星冉    记录人：鞠星冉    日期：2026-05-07