Sprint 2 · T2-14 任务完成报告

Sprint 2 评审 + 燃尽图 + 总结会

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务编号 | T2-14 |
| 任务名称 | Sprint 2 评审 + 燃尽图 + 总结会 |
| 关联需求 | —（项目管理类） |
| 负责人 | 鞠星冉 |
| 起止日期 | 2026-05-08（1天） |
| 迭代 | Sprint 2 |
| 发布计划 | v0.3.0-rc |
| 状态 | 已完成 |

一、评审会议概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议时间 | 2026-05-08 14:00-16:00 |
| 参会人员 | 鞠星冉(主持)、王梓名、吴汉东、陶星佑、王文博 |
| 会议形式 | 线上（腾讯会议） |

二、达成目标

| 指标 | 目标 | 实际 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务完成率 | 14/14 | 14/14（T2-01~T2-14 均已关闭） | 是 |
| 饮品库 | ≥100条 | 106条 | 是 |
| 食物库 | ≥200条 | 1055条（175基础模板） | 是 |
| RAG知识片段 | ≥500 | ~536 | 是 |
| ViT Top-3准确率 | ≥85% | ~86% | 是 |
| AI首字响应 | ≤3s | ~2.1s | 是 |
| SonarQube Blocker | =0 | 0 | 是 |
| 集成测试通过率 | ≥95% | 100% | 是 |

三、改进项

1. ML Kit 本地饮品识别需在 Sprint 3 继续调优验收（王梓名）

2. 30天日历视图数据量大时 Canvas 绘制有轻微卡顿，Sprint 3 优化（吴汉东）

3. RAG 知识库需建立持续更新 SOP（鞠星冉）

四、Sprint 3 聚焦

• 创新功能：AI 营养教练（必做）+ 控糖打卡社区（必做）

• ML Kit 本地饮品识别调优与验收（王梓名）

• Jenkins CI/CD 流水线打通 + 全量验收测试 + v1.0.0 正式发布

五、交付物

• Sprint2_评审会议纪要.docx

• Sprint 2 燃尽图（TAPD 报表导出）

• Sprint 3 Backlog 评审结论

完成人：鞠星冉    记录人：鞠星冉    日期：2026-05-08