T3-09 全量验收测试报告

—— TAPD 测试用例 ——

项　　目：糖知 APP (SugarGuard AI)

迭代周期：Sprint 3（2026/05/09 ~ 2026/05/15）

测试时间：2026/05/14 ~ 2026/05/15

编 制 人：全体成员

版　　本：v1.0.0

一、基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务编号 | T3-09 |
| 任务名称 | 全量验收测试（TAPD 测试用例） |
| 负 责 人 | 全体 |
| 起止日期 | 2026/05/14 ~ 2026/05/15 |
| 所属迭代 | Sprint 3 |
| 发布计划 | v1.0.0 |
| 测试范围 | 6 大能力域（PA ~ PF）全量验收 |
| 通过率目标 | 100% |

二、测试概述

本次全量验收测试覆盖糖知 APP 六大能力域（PA 用户管理与通知、PB 食物识别、PC 饮食日记、PD 健康分析、PE AI 助手与成就激励、PF 健康记录），共计 52 条测试用例，通过率目标为 100%。

测试基于 Sprint 3 最终构建版本（v1.0.0 Release Candidate），在真机（Android 13/14）与模拟器环境下执行。所有用例均通过 TAPD 测试管理平台录入与追踪。

测试能力域分布

| 能力域 | 名称 | 用例数 |
| --- | --- | --- |
| PA | 用户管理与通知 | 12 |
| PB | 食物识别 | 6 |
| PC | 饮食日记 | 8 |
| PD | 健康分析 | 6 |
| PE | AI 助手与成就激励 | 15 |
| PF | 健康记录 | 5 |
| 合计 | — | 52 |

三、测试用例汇总

PA  用户管理与通知（12 条）

| 用例编号 | 测试项 | 验收标准 / 操作描述 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-PA-01 | 用户注册 | 手机号+密码注册成功 | 通过 ✓ |
| TC-PA-02 | JWT 登录 | 正确凭据登录返回 Token | 通过 ✓ |
| TC-PA-03 | 健康建档 | 6 步向导全流程 | 通过 ✓ |
| TC-PA-04 | 编辑资料 | 修改昵称/性别/生日 | 通过 ✓ |
| TC-PA-05 | 头像上传 | 选择相册图片更新头像 | 通过 ✓ |
| TC-PA-06 | 健康档案编辑 | 身高/体重/BMI 重算 | 通过 ✓ |
| TC-PA-07 | 退出登录 | 清除 Token 跳转登录页 | 通过 ✓ |
| TC-PA-08 | 糖分目标设置 | 滑块调整 10-100g | 通过 ✓ |
| TC-PA-09 | 推送通知 | 糖分超标通知正常发送 | 通过 ✓ |
| TC-PA-10 | 通知设置 | 5 个开关+勿扰时段 | 通过 ✓ |
| TC-PA-11 | 帮助中心 | 7 个 FAQ 展开收起 | 通过 ✓ |
| TC-PA-12 | 意见反馈 | 提交反馈成功提示 | 通过 ✓ |

PB  食物识别（6 条）

| 用例编号 | 测试项 | 验收标准 / 操作描述 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-PB-01 | 拍照识别 | CameraX 拍照+ViT 识别 Top-3 | 通过 ✓ |
| TC-PB-02 | 相册识别 | 选图识别流程 | 通过 ✓ |
| TC-PB-03 | 结果修正 | 低置信度弹出编辑器 | 通过 ✓ |
| TC-PB-04 | 一键加入日记 | 选择餐次份量保存 | 通过 ✓ |
| TC-PB-05 | 营养成分展示 | 糖分/热量/蛋白质展示 | 通过 ✓ |
| TC-PB-06 | 饮品搜索 | 实时搜索+分类筛选 | 通过 ✓ |

PC  饮食日记（8 条）

| 用例编号 | 测试项 | 验收标准 / 操作描述 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-PC-01 | 日记列表 | 按餐次分组展示 | 通过 ✓ |
| TC-PC-02 | 糖/热量汇总 | 进度条显示+超标变红 | 通过 ✓ |
| TC-PC-03 | 三种添加方式 | 拍照/手动/搜索 | 通过 ✓ |
| TC-PC-04 | 餐次份量 | 4 餐次 6 份量选择 | 通过 ✓ |
| TC-PC-05 | 删除记录 | 确认对话框+列表刷新 | 通过 ✓ |
| TC-PC-06 | 日历选择器 | 任意日期跳转 | 通过 ✓ |
| TC-PC-07 | 健康评分 | 5 级颜色区分 | 通过 ✓ |
| TC-PC-08 | 防重复记录 | 60s 内同食物拦截 | 通过 ✓ |

PD  健康分析（6 条）

| 用例编号 | 测试项 | 验收标准 / 操作描述 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-PD-01 | 环形进度条 | Canvas 绘制+超标变红 | 通过 ✓ |
| TC-PD-02 | 趋势折线图 | 7/30 日薄荷绿曲线 | 通过 ✓ |
| TC-PD-03 | 统计数据卡片 | 日均/最高/最低 | 通过 ✓ |
| TC-PD-04 | AI 分析建议 | 4 维度 AI 分析结论 | 通过 ✓ |
| TC-PD-05 | 分享报告截图 | 长图分享 | 通过 ✓ |
| TC-PD-06 | 动态目标同步 | 修改后全页面同步 | 通过 ✓ |

PE  AI 助手与成就激励（9+6=15 条）

| 用例编号 | 测试项 | 验收标准 / 操作描述 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-PE-01 | 基础对话 | AI 返回中文健康建议 | 通过 ✓ |
| TC-PE-02 | 个性化回复 | 融入用户档案数据 | 通过 ✓ |
| TC-PE-03 | 格式化回复 | Markdown 粗体/列表 | 通过 ✓ |
| TC-PE-04 | 推荐卡片 | 6 个推荐问题点击发送 | 通过 ✓ |
| TC-PE-05 | 历史评分 | 1-5 星评分持久化 | 通过 ✓ |
| TC-PE-06 | RAG 检索 | 知识库检索增强回答 | 通过 ✓ |
| TC-PE-07 | 饮品推荐 | 30 款排序+AI 理由 | 通过 ✓ |
| TC-PE-08 | 30 个成就 | 5 类×5 等级解锁 | 通过 ✓ |
| TC-PE-09 | 进度徽章 | 进度条+等级标签 | 通过 ✓ |

创新功能验收

| 用例编号 | 测试项 | 验收标准 / 操作描述 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-PE-10 | AI 营养教练 | 周/月报生成+语音播报 | 通过 ✓ |
| TC-PE-11 | PDF 导出 | 报告 PDF 导出与分享 | 通过 ✓ |
| TC-PE-12 | 每日打卡 | 打卡+连续统计+徽章 | 通过 ✓ |
| TC-PE-13 | 社区排行榜 | 连续天数排序 | 通过 ✓ |
| TC-PE-14 | 家庭共管 | 成员关联+数据共享 | 通过 ✓ |
| TC-PE-15 | 智能预警 | 超标自动推送通知 | 通过 ✓ |

PF  健康记录（5 条）

| 用例编号 | 测试项 | 验收标准 / 操作描述 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-PF-01 | 每日记录 | 7 维度健康数据 | 通过 ✓ |
| TC-PF-02 | 自定义运动/睡眠 | 运动/睡眠自定义录入 | 通过 ✓ |
| TC-PF-03 | 编辑/删除记录 | 编辑与删除操作 | 通过 ✓ |
| TC-PF-04 | 历史记录列表 | 历史数据列表展示 | 通过 ✓ |
| TC-PF-05 | 保存 Toast 提示 | 保存成功 Toast 弹窗 | 通过 ✓ |

四、测试结果汇总

| 类别 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 用例总数 | 52 | — |
| 通过 | 52 | 100% |
| 失败 | 0 | 0% |
| 阻塞 | 0 | 0% |

各能力域通过情况

| 能力域 | 名称 | 总数 | 通过 | 失败 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA | 用户管理与通知 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| PB | 食物识别 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| PC | 饮食日记 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| PD | 健康分析 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| PE | AI 助手与成就激励 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| PF | 健康记录 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 合计 | — | 52 | 52 | 0 | 100% |

五、结论

本次全量验收测试共执行 52 条测试用例，覆盖 6 大能力域（PA 用户管理与通知、PB 食物识别、PC 饮食日记、PD 健康分析、PE AI 助手与成就激励、PF 健康记录），通过率 100%，全部用例执行结果为“通过”。

测试过程中未发现阻塞性缺陷或功能性失败项。Sprint 3 开发的创新功能（AI 营养教练、PDF 导出、每日打卡、社区排行榜、家庭共管、智能预警）均已通过验收。

综合评估：糖知 APP v1.0.0 版本已达到发布标准，建议按计划正式发布。