糖知 APP (SugarGuard AI)

T3-11 云端正式发布（v1.0.0）+ Tag + Release Note

Sprint 3 · 正式发布报告

2026-05-15

1  基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务编号 | T3-11 |
| 任务名称 | 云端正式发布（v1.0.0）+ Tag + Release Note |
| 负责人 | 王文博 |
| 起止日期 | 2026-05-15 ~ 2026-05-15 |
| 所属迭代 | Sprint 3 |
| 任务类别 | 部署/运维 |
| 发布版本 | v1.0.0 |
| 目标分支 | main |

2  发布流程

本次正式发布遵循标准化发布流程，确保代码质量和线上稳定性。以下为完整发布步骤及时间线：

| 序号 | 步骤 | 时间 | 执行人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 代码冻结（Feature Freeze） | 5/14 18:00 | 全体 | ✓ 完成 |
| 2 | dev 分支合并 main（Code Review 通过） | 5/15 09:00 | 王文博 | ✓ 完成 |
| 3 | 打 Tag v1.0.0 | 5/15 15:00 | 王文博 | ✓ 完成 |
| 4 | Release Note 撰写 | 5/15 15:30 | 王文博 | ✓ 完成 |
| 5 | 云端正式部署（AutoDL 服务器） | 5/15 16:00 | 王文博 | ✓ 完成 |
| 6 | 冒烟测试通过（5 个核心流程） | 5/15 17:00 | 全体 | ✓ 完成 |

2.1  代码冻结

5 月 14 日 18:00 起，dev 分支停止接受新 Feature 提交，仅允许 Bug 修复和文档更新。所有待合并 PR 必须在冻结前完成 Code Review 并合并。

2.2  分支合并

5 月 15 日上午，由王文博执行 dev → main 分支合并操作。合并前确认：

• 所有 CI 流水线通过（编译、单元测试、SonarQube 扫描）

• Code Review 由至少 1 名团队成员审批通过

• 无未解决的 Blocker / Critical 级别缺陷

• 合并后 main 分支编译成功，自动化测试全部通过

2.3  打 Tag 与 Release Note

合并完成后，在 main 分支上创建 Tag v1.0.0，并撰写 Release Note（详见第 3 节）。

2.4  云端部署与冒烟测试

基于 Tag v1.0.0 版本代码，在 AutoDL 算力云（RTX 4080 SUPER）上执行正式部署。部署完成后，全体团队成员执行冒烟测试，验证 5 个核心业务流程（详见第 4 节）。

3  Release Note

3.1  版本概要

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本号 | v1.0.0 |
| 发布日期 | 2026-05-15 |
| 发布类型 | 正式版（Production Release） |
| 代码分支 | main |
| Tag | v1.0.0 |

3.2  核心功能

本版本包含以下 5 大核心功能模块：

• 食物/饮品拍照识别：ViT 远程模型 + ML Kit 本地饮品识别模型，覆盖 264 类别，综合准确率 96.75%

• 饮食日记：支持 3 种添加方式（拍照/搜索/手动），日历选择器，7/30 日视图切换，每日糖分热量汇总

• 多维数据分析：环形进度条、趋势折线图、AI 分析建议、PDF 导出，支持日/周/月/半年维度切换

• AI 健康问答：DeepSeek + RAG 知识库（≥500 片段），多轮对话，基于用户健康档案的个性化上下文

• 智能饮品推荐：协同过滤 + 规则混合推荐引擎，30 款推荐饮品，AI 推荐理由生成

3.3  创新功能

本版本新增以下 3 项创新功能：

• AI 营养教练：周/月报自动生成 + 语音播报 + PDF 导出分享，个性化健康建议

• 控糖打卡社区：每日打卡 + 15 个徽章 + 30 个成就 + 社区排行榜，激励用户行为改变

• 家庭共管：成员关联 + 数据共享 + 智能预警推送，家长可监管儿童健康数据

3.4  已修复缺陷

本版本共修复 38 条缺陷（BUG-001 ~ BUG-038），全部关闭。缺陷分布如下：

| 严重等级 | 数量 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Blocker（阻塞） | 5 | 全部关闭 |
| Critical（严重） | 9 | 全部关闭 |
| Major（一般） | 15 | 全部关闭 |
| Minor（轻微） | 9 | 全部关闭 |

3.5  已知遗留问题

以下为已知但不影响发布的遗留问题，将在后续版本迭代中修复：

| 编号 | 描述 | 影响范围 | 优先级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KNOWN-001 | ViT 模型对茶类饮品偶尔识别为 "lotion" | 10/264 类别 | P2 | 仅影响部分茶类饮品，用户可手动纠正 |
| KNOWN-002 | 低端机型 ML Kit 推理延迟偶尔超过 1s | 低端机型（RAM<4GB） | P3 | 高端机型不受影响，不影响核心功能 |

3.6  运行环境

客户端：

• Android 8.0+（API Level 26+）

• 推荐：Android 12+ / RAM ≥ 6GB

后端服务器：

• AutoDL 算力云 —— RTX 4080 SUPER / 16GB VRAM / 32GB RAM

• Spring Boot 3 + MySQL 8 + Nginx

• JDK 17 / Docker / docker-compose

AI 服务：

• Python 3.14 / FastAPI / Uvicorn

• ViT（Vision Transformer）图像识别模型

• DeepSeek LLM + FAISS RAG 向量检索

4  部署验证

正式部署后，执行以下验证项目，确保各服务组件正常运行：

| 序号 | 验证项目 | 验证方法 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后端 API 健康检查 | GET /api/health | 返回 200 OK | 200 OK | 通过 |
| 2 | AI 服务健康检查 | GET /ai/health | 返回 200 OK | 200 OK | 通过 |
| 3 | MySQL 连接 | 后端启动日志确认 | 连接池初始化成功 | 连接成功 | 通过 |
| 4 | Nginx 反代 | curl 公网域名/API | 正确转发至后端 | 转发正常 | 通过 |
| 5 | 公网访问 | 浏览器访问 API 文档 | Swagger UI 可正常加载 | 加载成功 | 通过 |
| 6 | Android APK 安装 | Release APK 安装到真机 | 安装成功并启动 | 安装启动成功 | 通过 |
| 7 | 冒烟测试 —— 用户注册登录 | 新用户注册 + 登录 | 成功获取 JWT Token | Token 获取成功 | 通过 |
| 8 | 冒烟测试 —— 拍照识别 | 拍照识别一杯饮品 | 返回识别结果 | 识别成功 | 通过 |
| 9 | 冒烟测试 —— 饮食日记 | 添加一条餐食记录 | 记录保存成功 | 保存成功 | 通过 |
| 10 | 冒烟测试 —— AI 问答 | 发送一条健康问题 | AI 返回回答 | 回答正常 | 通过 |
| 11 | 冒烟测试 —— 数据分析 | 查看分析页图表 | 图表正常渲染 | 渲染成功 | 通过 |

5  Tag 信息

本次发布在 main 分支上创建了 Tag v1.0.0，详细信息如下：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Tag 名称 | v1.0.0 |
| Commit Hash | a1b2c3d4e5f6（示例） |
| 分支 | main |
| 创建时间 | 2026-05-15 15:00 |
| 创建人 | 王文博 |
| Tag 描述 | SugarGuard AI v1.0.0 正式版 —— 首个生产就绪版本 |

Tag 创建命令：

git tag -a v1.0.0 -m "SugarGuard AI v1.0.0 正式发布"

git push origin v1.0.0

6  发布总结

本次 v1.0.0 正式发布标志着糖知 APP (SugarGuard AI) 完成了从项目筹备到生产就绪的全部开发工作。经过 Sprint 0 ~ Sprint 3 共 4 个迭代、30 天的开发周期，团队完成了 5 大核心功能、3 项创新功能的开发与交付，修复了全部 38 条缺陷，通过了全量验收测试。

云端部署验证全部通过，冒烟测试覆盖 5 个核心业务流程均正常运行。已知遗留问题 2 条，均为低优先级且不影响核心功能使用，将在后续版本迭代中优化。

发布版本已打 Tag v1.0.0 并推送至远程仓库，Release Note 已同步更新。至此，Sprint 3 迭代目标全部达成，项目进入维护与迭代优化阶段。